芜湖市农村道路扩面延伸工程 专项资金支出项目 绩效评价报告

审计期间：2019年度

凯帆审ZX[2020]741号

目录                                    页   次

| 一、专项审计报告正文 | 1-10 |
| --- | --- |
| 二、附件 |  |
| 芜湖市农村道路扩面延伸工程项目绩效评价得分表 | 111-15 |
| 三、备查资料 |  |
| 1、会计师事务所营业执照（复印件） |  |
| 2、会计师事务所执业证书（复印件） |  |
| 3、注册会计师资格证书（复印件） |  |

2019年度芜湖市农村道路扩面延伸工程绩效评价报告

凯帆审ZX［2020］741号

芜湖市交通运输局：

根据市民生办《关于开展2019年民生工程第三方绩效评价的通知》（民生办〔2020〕2号）和绩效评价实施方案的要求，由市交通运输局统一组织，我所自2020年5月7日至5月18日对芜湖市2019年度农村道路扩面延伸工程开展了绩效评价。提供绩效评价所需的全部资料并保证其真实、完整是项目实施单位的责任，我们的责任是在实施必要评价程序的基础上出具绩效评价报告，目前评价工作已结束，现将本次评价工作的情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目总体情况

根据省交通运输厅《关于下达2019年农村道路扩面延伸工程建设计划的通知》（皖交规划〔2019〕23号），下达芜湖市2019年农村道路扩面延伸工程项目计划建设里程793.007公里，覆盖芜湖县、繁昌县、无为县、南陵县、鸠江区、三山区。项目实施年度为2019年度，主管单位为市交通运输局，项目法人单位主要为各县（区）交通运输局和各镇（乡）政府等。

截至评价基准日，各县（区）扩面延伸工程项目进展情况汇总如下表：

里程：公里

（二）资金安排、使用情况

2019年农村道路扩面延伸工程下达中央及省补助资金0万元；2019年下达非扶贫项目市补资金6,061.16万元,其中：无为县3,580.00万元，芜湖县400.60万元，繁昌县350.99万元，南陵县1,495.68万元,鸠江区200.89万元，三山区33万元。

截止资金使用评价基准日2019年12月31日，扩面延伸工程中央及省未到位，市补资金已全部使用。

（三）评价基准日

评价基准日：2019年12月31日。

二、绩效评价结论

（一）评价得分情况

经评价，芜湖市各区县2019年农村道路扩面延伸工程项目绩效评价得分97.82分。

各县（区）得分及芜湖市综合得分如下表，具体计算过程详见附件；

| 区县名称 | 评价得分 | 补助资金加权平均得分 | 计划里程加权平均得分 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无为县 | 98.00 | 57.88 | 69.75 | 62.63 |
| 芜湖县 | 97.50 | 6.44 | 4.93 | 5.84 |
| 南陵县 | 97.00 | 23.94 | 15.91 | 20.73 |
| 繁昌县 | 99.50 | 5.76 | 4.40 | 5.22 |
| 三山区 | 98.00 | 0.53 | 0.41 | 0.48 |
| 鸠江区 | 97.50 | 3.23 | 2.47 | 2.93 |
| 合计 | 587.50 | 97.79 | 97.86 | 97.82 |

（二）评价结论

绩效评价表明，芜湖市农村道路扩面延伸工程项目管理整体情况优秀，主要表现在：一是组织机构健全。市级政府成立领导组，下设办公室，各县（区）也成立相应的组织机构，协调推进工程建设；二是注重制度建设、资金保障及使用管理。芜湖市制定《农村道路扩面延伸工程建设实施方案》等管理制度，明确各级政府项目配套资金主体责任和资金管理要求；三是强化项目考核和过程管理。芜湖市专门制定项目考评办法，签订目标责任书，实行项目考核，同时健全质量保证体系，项目“四制”执行情况总体情况良好，抽查未发现较重大责任安全事故的发生；四是项目效益，通过问卷调查，社会群众对农村公路网化项目实施的满意度高。

同时，评价也发现，部分项目无施工单位提交的竣工验收申请等问题。

四、指标分析

1.投入（满分20分，评价得分20分）

（1）项目决策（满分12分，评价得分12分）

芜湖市项目计划均已纳入省交通运输厅项目库管理，视同立项，年度计划按程序上报并经审批下达，项目绩效目标符合省政府三年总体规划的要求，并进行合理分解。

（2）资金落实（满分8分，评价得分8分）

芜湖市项目依据统一标准分配专项资金，专项资金安排经过相关的审批管理程序，符合规定要求。截至评价基准日，省级资金因为省厅尚未拨付，芜湖市鸠江区、三山区、无为县、芜湖县、南陵县、繁昌县省级财政资金没有到位。

2.过程管理（满分30分，评价得分29.65分）

（1）项目管理（满分20分，评价得分19.65分）

芜湖市已获取资料的县（区），项目制定相应的业务管理制度并得到有效执行。项目管理按管理层次成立了相应的组织机构，组建了现场管理机构，人员配备符合要求。项目“四制”执行情况总体良好，项目落实安全管理责任制，有关主管部门定期或不定期进行项目质量巡查，并就检查发现的问题及时整改，未发生质量责任事故。该指标扣分主要原因：一是芜湖县、南陵县、繁昌县、无为县质保金约定为10%，镜湖区、三山区、弋江区质保金约定为5%，超过国家规定的3%限额。二是三山区、南陵县、项目公示牌信息不全，鸠江区、三山区、南陵县、繁昌县组织和鼓励群众对项目实施监督不到位。三是芜湖县验收结论、时间不明确。

（2）财务管理（满分10分，评价得分10分）

经抽查芜湖市制度建设及执行有效性未发现问题，资金使用合规，专项资金均已纳入国库集中支付。

3.产出成果（满分25分，评价得分25分）

（1）目标任务完成情况（满分8分，评价得分8分）

芜湖市项目开工率100%，完工率100.00%，该指标未扣分。

（2）项目完成及时性（满分5分，评价得分5分）

芜湖市各项目完成及时。

（3）质量达标情况（满分5分，评价得分5分）

各县（区）验收结论均合格，现场踏勘基本良好。

（4）技术规范符合程度（满分2分，评价得分2分）

技术规范程度从建设规模和技术标准两个方面，通过随机抽查方式反映项目整体技术规范均符合要求，该指标未扣分。

（5）中央及省补资金使用率（满分5分，评价得分5分）

因中央及省补资金省级部门尚未拨付至地方，各县区市补资金均已使用，所有县区均未扣分。

4.项目效益效果（满分25分，评价得分22.63分）

绩效评价通过问卷对项目沿线群众满意度进行了调查，结果显示，社会公众对项目建设满意度较高，项目建设能够改善农村地区交通条件，有利于完善农村地区路网结构。该指标扣分主要原因：无为县、南陵县、鸠江区、三山区在落实养护资金不到位。

五、存在的主要问题

（一）公示牌信息不全

南陵县、三山区项目公示牌信息不完整。鸠江区、三山区、南陵县、繁昌县在组织和鼓励群众对项目实施监督，聘请有经验和责任心的老党员、老村干等人员对工程质量及管理进行群众监督方面存在不足。

（二）质保金比例超过国家规定

芜湖县、南陵县质保金约定为10%，镜湖区、三山区、弋江区质保金约定为5%，超过国家规定的3%限额。

六、意见、建议

（一）强调预算资金绩效考核的重要性，明确绩效目标

建议各实施单位对专项资金使用实施全过程绩效目标管理。明确各期的绩效目标，量化产出效益指标，促进提高财政资金使用效率。

（二）强化监督，确保工程质量

一是完善项目建设监督制度。建立健全镇、村两级监管体系，所有工程项目必须张榜公示，现场设置公示牌，接受社会监督。二是加强道路质量监管。除监理单位对材料材质、混凝土配比、工序流程实行全程监督检查外，成立镇工程质量管理小组，不定期的到施工路段进行督查并对存在的问题下达整改通知，同时，发挥“五老人员”监督、群众监督等多种形式的监督作用，从而有效保证工程质量。

（三）抓紧落实各级资金到位，严格按照工程进度拨付资金

进一步落实好各级财政配套资金投入，确保各级财政资金及时到位。严格按照合同约定付款条件进行付款，加快付款进度，提高资金使用率。

七、评价组织情况

（一）评价目的

通过对2019年芜湖市农村道路扩面延伸工程项目进行绩效评价，全面了解项目投入、过程管理、产出成果及效益效果等情况，全面掌握专项资金使用的真实性、合法性和效益性。通过绩效评价，发现问题，总结经验，提出建议，提高财政支出决策水平与项目预算资金使用效率，最大限度地发挥财政资金经济社会效益。

（二）评价组织

1.指标体系设置

本项目绩效评价指标体系的设定是根据省交通运输厅 省财政厅印发的《关于印发安徽省“四好农村路”建设绩效评价办法的通知》（皖交财〔2018〕118号），结合农村道路扩面延伸工程项目的实际情况确定的。该指标体系一级指标为4个，二级指标为6个，三级指标28个：

（1）项目投入，包括项目申报规范、项目审批合规性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、资金安排规范性、资金保障落实情况、资金拨付及时情况。

（2）过程管理，包括制度建设及执行、组织管理、项目建设“四制”执行情况、安全管理、质量监督、竣（交）工验收、资料报送情况、项目公示情况、财务管理制度建设及执行有效性、会计核算情况、资金使用合规性、国库集中支付制度执行情况。

（3）产出成果，包括目标任务完成情况、项目完成及时性、技术标规范符合程度、质量达标情况、中央及省补资金使用率。

（4）效益效果，包括社会及生态效益、可持续影响、社会公众满意度。

2.评价方法和评价等次

（1）评价整体思路。本次绩效评价按县（区）分别进行评价。

①县（区）评价方法。采用听取介绍、调阅资料、实地查看和调查问卷等方式进行，依据获取的评价信息分市（县）对照指标体系，以百分制进行量化打分，满分100分。具体评分方法如下：

（2）评价等次。根据评价得分（S）分值，确定相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥85）、良好（85＞S≥75）、中等（75＞S≥60）、差（S＜60）四个评价等次。

3.评价工作实施

为做好本次绩效评价工作，我所高度重视，在接到市交通局通知后，根据市民生办《关于开展2019年民生工程第三方绩效评价的通知》，立即组织项目组（分别由工程和财务组成）人员了解学习相关文件及各项标准，制定绩效工作评价方案，对本次绩效评价的项目及范围、具体内容及关注重点、评价程序等提出明确要求。

根据市交通局评价方案，采取抽取办法进行评价，具体抽样规则是：每个县（区）农村道路扩面延伸工程项目抽取2个样本点开展现场评价的方式（即每个县（区）农村道路扩面延伸工程抽取2条路）。

在现场实施阶段，项目组围绕本次绩效评价要求，搜集评价资料，采用审阅、勘察、询问、问卷调查等方式开展工作。

报告汇总阶段，对各县（区）绩效评价报告数据进行校核，确保数据准确，口径统一，并撰写绩效评价报告。

八、绩效评价文件

（一）《安徽省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（皖政〔2011〕115号）；

（二）安徽省交通厅 安徽省财政厅《关于印发安徽省“四好农村路”建设绩效评价办法的通知》（皖交财〔2018〕118号）；

（三）《安徽省财政厅关于印发省财政厅预算绩效管理工作内部规程（暂行）的通知》（财预〔2013〕520号）；

（四）《安徽省财政厅关于印发省对市县专项转移支付管理办法的通知》（财预〔2016〕1002号）；

（五）《省财政厅 省交通运输厅转发财政部交通运输部关于〈车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法〉的补充通知》（财建〔2016〕1668号）；

（六）《农村道路扩面延伸工程实施办法》；

（七）《中共芜湖市委芜湖市人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》（芜市发〔2018〕22号）；

（八）《关于印发大力推进“四好农村路”建设配套四个实施方案的通知》（交工程〔2018〕547号）；

（九）《基本建设单位会计制度》《基本建设单位财务规则》；

（十）其他

九、报告使用

本报告仅供芜湖市交通局了解芜湖市2019年农村道路扩面延伸工程专项资金支出项目绩效评价情况使用，不适用于其他用途。

附件：绩效评价指标（扩面延伸）

（此页无正文）

芜湖市凯帆会计师事务所（普通合伙）      中国注册会计师：

中国·芜湖                    中国注册会计师：

二○二○年五月十八日